DEFECT LOG REPORT

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SmartTeam PIMS — Project Information Management System

SWT301 — Software Testing  |  SWP391 — Nhóm 4

| Dự án | SmartTeam PIMS — SWT301 | Nhóm | Nhóm 4 — SWP391 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày lập | 15/07/2026 | Tổng Defect | 40 defects |
| Nguồn phát hiện | Automation Test + Manual Explore | Đang mở / xử lý | 4 ¦ Đã đóng: 36 |

1. Tổng quan Defect theo Severity

| Mức độ nghiêm trọng | Số lượng | Tỉ lệ |
| --- | --- | --- |
| Critical | 2 | 5% |
| Major | 5 | 12% |
| High | 16 | 40% |
| Medium | 13 | 32% |
| Low | 4 | 10% |
| TỔNG CỘNG | 40 | 100% |

Quy ước Severity:

● Critical: Hệ thống không thể sử dụng, chặn hoàn toàn core flow hoặc lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng

● Major: Tính năng chính bị hỏng / thiếu, không có workaround hợp lý

● High: Ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghiệp vụ, có workaround hạn chế

● Medium: Sai lệch so với yêu cầu, ảnh hưởng vừa phải

● Low: Lỗi nhỏ về UI/UX hoặc môi trường, ít ảnh hưởng chức năng

2. Chi tiết Defect Log

Các defect được ghi nhận trong quá trình kiểm thử tự động (Playwright / JUnit) và khám phá thủ công trên SmartTeam PIMS. Related TC tham chiếu Automation_Test_Nhom4.

| Defect ID | Related TC | Module | Severity | Summary | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | TC-AUTH-002 | Authentication | Low | Thông báo lỗi đăng nhập chung chung; chưa phân biệt sai mật khẩu / tài khoản không tồn tại | Close |
| DEF-002 | TC-AUTH-005 | Authentication | Medium | Email không thuộc domain @fpt.edu.vn đôi khi chỉ báo lỗi phía FE, thiếu thống nhất message với BE | Close |
| DEF-003 | TC-AUTH-008 | Authentication | High | Đăng ký trùng email trả về thông báo không rõ ràng / dễ gây nhầm với lỗi mạng | Close |
| DEF-004 | TC-AUTH-014 | Authentication | Medium | Form đăng ký cho phép submit khi mật khẩu xác nhận trống (validation thiếu đồng bộ) | Close |
| DEF-005 | TC-AUTH-019 | Authentication | High | Nút Đăng nhập Google hiển thị nhưng không hoạt động khi thiếu VITE_GOOGLE_CLIENT_ID | In Progress |
| DEF-006 | TC-AUTH-012 | Authentication | Medium | Đổi mật khẩu trên Settings thiếu phản hồi rõ ràng khi mật khẩu cũ sai | Close |
| DEF-007 | TC-AUTH-015 | Admin / Users | High | Trang Users không làm nổi bật danh sách tài khoản Pending cần duyệt | Close |
| DEF-008 | TC-AUTH-018 | Authentication | Major | Student vẫn có thể gọi trực tiếp một số API quản trị nếu không kiểm tra role ở mọi endpoint | Close |
| DEF-009 | TC-ADM-003 | Admin / Semester | High | Tạo học kỳ trùng mã code đôi khi chỉ fail ở BE; FE chưa chặn / hiển thị đúng lỗi business | Close |
| DEF-010 | TC-ADM-018 | Admin / Semester | High | Cho phép endDate < startDate nếu bypass validation FE (thiếu dual validation) | Close |
| DEF-011 | TC-ADM-007 | Admin / Semester | Medium | Thiếu trường bắt buộc khi tạo học kỳ — message lỗi chưa chỉ đúng field | Close |
| DEF-012 | TC-ADM-009 | Admin / Classes | Medium | Xóa lớp học đang có sinh viên ghi danh không cảnh báo rủi ro dữ liệu | Close |
| DEF-013 | TC-ADM-010 | Admin / Defense | High | Lịch bảo vệ hiển thị lệch timezone / format ngày trên một số máy Windows | Close |
| DEF-014 | TC-ADM-015 | Admin / Final Grades | Major | Nút AI Load final-grades lỗi/khóa khi thiếu Gemini API key (không có mock/fallback) | In Progress |
| DEF-015 | TC-ADM-016 | Admin / Final Grades | High | Publish điểm có thể thực hiện lại nhiều lần nếu không có chặn double-submit | Close |
| DEF-016 | TC-ADM-017 | Admin / RBAC | Critical | Mentor truy cập được URL /semesters qua gõ trực tiếp trước khi RoleRoute redirect (flash content) | Close |
| DEF-017 | TC-PRJ-008 | Project | Medium | Boundary tiến độ ngoài 0–100% chưa được chặn đồng bộ giữa FE và API | Close |
| DEF-018 | TC-PRJ-010 | Project | High | Truy cập project ID không tồn tại trả về trang trống thay vì 404/empty state rõ ràng | Close |
| DEF-019 | TC-TSK-004 | Task / Team | Medium | Mời thành viên thiếu email vẫn hiện nút gửi; lỗi chỉ hiện sau khi gọi API | Close |
| DEF-020 | TC-TSK-010 | Task / Team | High | Double-click join-code / invite có thể tạo request trùng trước khi UI disable nút | Close |
| DEF-021 | TC-STU-005 | Student / Team | High | Join-code sai trả lỗi kỹ thuật thay vì message nghiệp vụ thân thiện | Close |
| DEF-022 | TC-STU-008 | Student / AI Matching | Major | AI Matching treo / fail khi GeminiClient không cấu hình — thiếu trạng thái lỗi hướng dẫn user | In Progress |
| DEF-023 | TC-STU-011 | Student / Submission | High | Nộp submission thiếu file bắt buộc vẫn cho chọn phase và bấm submit (validation muộn) | Close |
| DEF-024 | TC-STU-013 | Student / Grades | Medium | Committee results trống hiển thị layout vỡ / thiếu empty state | Close |
| DEF-025 | TC-NTF-002 | Notification | High | sendNotification với userId không tồn tại ném RuntimeException thay vì 404 có message chuẩn | Close |
| DEF-026 | TC-NTF-005 | Notification | Medium | Đánh dấu đã đọc trên UI đôi khi chưa sync badge unread cho đến khi refresh/interval | Close |
| DEF-027 | TC-NTF-012 | Notification | Critical | Một số API /api/notifications thiếu token vẫn có thể nhận response lỗi không thống nhất (401 vs 500) | Close |
| DEF-028 | TC-MNT-006 | Mentor / Requests | High | Accept/Decline mentor request không disable nút trong lúc đang gọi API → thao tác trùng | Close |
| DEF-029 | TC-MNT-009 | Mentor / Review Queue | Major | Chấm điểm ngoài thang / thiếu criteria vẫn gửi được nếu bypass FE validation | Close |
| DEF-030 | TC-MNT-011 | Mentor / Progress | Medium | Progress Tracking chậm tải khi lớp có nhiều nhóm; thiếu skeleton/loading rõ | Close |
| DEF-031 | TC-MNT-014 | Mentor / Topics | High | Xóa topic không thuộc mentor — FE ẩn nút nhưng API cần cứng hóa authorization hơn | Close |
| DEF-032 | TC-MNT-004 | Mentor / Materials | Medium | Upload materials thiếu kiểm tra dung lượng/file type ở một số luồng | Close |
| DEF-033 | TC-DSH-007 | Dashboard | Low | Empty state Dashboard chưa đồng bộ wording giữa các role | Close |
| DEF-034 | TC-DSH-009 | Committee / Reports | Major | Xuất báo cáo PDF/CSV trên Committee chưa hoàn thiện / không tải được file | In Progress |
| DEF-035 | TC-DSH-011 | Dashboard / Users | High | Ô tìm kiếm Users cần hardening chống SQLi/ký tự đặc biệt (defense-in-depth) | Close |
| DEF-036 | TC-DSH-012 | Dashboard | High | Tên project/user chứa script có thể render chưa escape đầy đủ ở một số widget | Close |
| DEF-037 | TC-DSH-003 | Dashboard | Low | Biểu đồ Recharts cắt label trên viewport hẹp (responsive) | Close |
| DEF-038 | TC-ADM-014 | Admin / Reports | Medium | Export Report trên Admin Dashboard báo success nhưng đôi khi không tải file | Close |
| DEF-039 | TC-MNT-012 | Mentor / Reports | Medium | Announcement gửi lớp thiếu preview nội dung trước khi publish | Close |
| DEF-040 | N/A | Environment | Low | Vite chỉ bind [::1] khiến Playwright/tool dùng 127.0.0.1 bị ERR_CONNECTION_REFUSED | Close |

Phân bố theo trạng thái:

| Status | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Close | 36 | Đã fix và xác nhận / chấp nhận đóng |
| In Progress | 4 | Đang xử lý hoặc phụ thuộc cấu hình ngoài |

3. Ghi chú

▸ Tổng 40 defects — Close/Fixed: 36; In Progress/Open: 4.

▸ Ưu tiên fix theo thứ tự: Critical > Major > High > Medium > Low.

▸ Các defect In Progress (DEF-005 Google OAuth, DEF-014 / DEF-022 Gemini AI, DEF-034 export PDF/CSV) cần cấu hình môi trường hoặc hoàn thiện tính năng trước khi đóng.

▸ Defect bảo mật / RBAC (DEF-008, DEF-016, DEF-027, DEF-035, DEF-036) nên được regression sau mỗi sprint.

▸ Cập nhật trạng thái defect sau mỗi lần fix và re-test; liên kết lại Related TC trong Automation_Test_Nhom4.

▸ Không sao chép nội dung Defect Report nhóm khác — toàn bộ log dưới đây thuộc SmartTeam PIMS (Nhóm 4).

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SmartTeam PIMS — Defect Log Report | SWT301 | Nhóm 4